Перечень пошаговых действий по предоставлению (порядку отвода) земельного участка гражданину для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей1

| № п/п | Наименование действия | Исполнитель | Стоимость выполнения работ | Срок выполнения работ | Результат выполнения действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подбор земельных участков и включение в перечень свободных (незанятых) земельных участков | Местный исполнительный комитет2 | - | постоянно | Решение о включении земельного участка в перечень свободных (незанятых) земельных участков |
| 2 | Подача в местный исполнительный комитет по месту нахождения земельного участка заявления о предоставлении земельного участка. К заявлению прилагается документ, подтверждающий основание для предоставления земельного участка. | Гражданин | - | На усмотрение гражданина, не ранее чем по истечении 30 календарных дней со дня включения участка в перечень свободных (незанятых) земельных участков. | Регистрация местным исполнительным комитетом заявления гражданина |
| 3 | Рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка, уведомление гражданина о результатах, а также (при удовлетворении заявления) направление поручения организации по землеустройству3, иному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, выполняющим работы по установлению границы земельного участка (далее – исполнитель работ) на выполнение работ по изготовлению земельно-кадастрового плана границы земельного участка и установление его границы (далее – землеустроительное дело4) | Местный исполнительный комитет | - | в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления с документами в случае принятия решения об отказе – в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации от структурного подразделения землеустройства и направление копии решения (выписки из решения) в течение 3 рабочих дней после его принятия | Поручение Исполнителю работ на оформление землеустроительного дела (при отсутствии оснований для отказа), информирование гражданина о результатах рассмотрения его заявления либо направление гражданину копии (выписки из решения) решения об отказе в предоставлении земельного участка |
| 4 | Заключение с гражданином договора подряда на оформление землеустроительного дела (далее – договор подряда) | Исполнитель работ | В соответствии с договором подряда | В течение 5 рабочих дней со дня получения поручения местного исполнительного комитета При неподписании договоров подряда гражданином в течение 5 рабочих дней со дня получения проектов договоров подряда или неоплате работ по договорам подряда в срок, установленный такими договорами, исполнитель работ вправе возвратить местному исполнительному комитету поручение без его исполнения с пояснением причин неисполнения и уведомлением об этом гражданина. | Договор подряда, направление договора подряда гражданину |
| 5 | Подготовка земельно-кадастрового плана границы земельного участка и его согласование с руководителем (его заместителем): – структурного подразделения землеустройства; – территориального подразделения архитектуры и градостроительства соответствующего местного исполнительного комитета; – территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды; –государственного органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор; –гражданином. | Исполнитель работ | В соответствии с договором подряда | не более 30 рабочих дней со дня оплаты этих работ, если иное не предусмотрено договором. Срок установления границы земельного участка может быть приостановлен (продлен) по заявлению гражданина или исполнителем работ при непредоставлении в установленные сроки согласований или иных документов, когда их предоставление предусмотрено законодательством. | Земельно-кадастровый план |
| 6 | Согласование земельно-кадастрового плана | Лица, указанные в пункте 5 | - | В течение 3 рабочих дней со дня получения земельно-кадастрового плана | Согласованный земельно-кадастровый план |
| 7 | Оформление землеустроительного дела | Исполнитель работ | В соответствии с договором подряда | В соответствии с договором подряда на выполнение работ | Оформленное землеустроительное дело |
| 8 | Передача землеустроительного дела по установлению границы, проекта решения местного исполнительного комитета об изъятии и предоставлении земельного участка, а также размещение их в электронном виде на Геопортале земельно-информационной системы Республики Беларусь (далее – Геопортал) | Исполнитель работ | В соответствии с договором подряда | В течение 2 рабочих дней со дня оформления материалов | Получение соответствующих материалов |
| 9 | Регистрация землеустроительного дела | Структурное подразделение землеустройства | - | В день поступления | Отметка о регистрации на землеустроительном деле и постановка на контроль в СМДО |
| 10 | Рассмотрение землеустроительного дела, уточнение (при необходимости) проекта решения местного исполнительного комитета об изъятии и предоставлении земельного участка, внесение проекта решения с материалами для рассмотрения и принятия решения местным исполнительным комитетом в соответствии с его компетенцией по изъятию и предоставлению земельного участка | Структурное подразделение землеустройства | - | В течение 5 рабочих дней со дня поступления материалов | Внесенный проект решения об изъятии и предоставлении земельного участка |
| 11 | Принятие решения о предоставлении земельного участка и исключение участка из перечня свободных (незанятых) земельных участков | Местный исполнительный комитет | - | В течение 5 рабочих дней со дня получения материалов от структурного подразделения землеустройства | Решение местного исполнительного комитета |
| 12 | Передача копии решения (выписки из решения) о предоставлении земельного участка в соответствующую организацию по землеустройству, гражданину, которому предоставляется земельный участок, | Местный исполнительный комитет | - | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения местным исполнительным комитетом | Получение копии решения (выписки из решения) |
| 13 | Размещение на Геопортале копии решения (выписки из решения) об изъятии и предоставлении земельного участка | Структурное подразделение землеустройства | - | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения местным исполнительным комитетом | Размещенное решение |
| 14 | Постановка на контроль в СМДО всех условий отвода земельного участка, указанных в решении о предоставлении земельного участка | Структурное подразделение землеустройства | - | В течение 3 рабочих дней со дня получения копии решения | Созданные и направленные по СМДО задачи конкретному исполнителю |
| 15 | Занятие предоставленного земельного участка5 в соответствии с целью и условиями его предоставления | Гражданин | - | В течение одного года с момента принятия решения | Строительство (установка) временного индивидуального гаража |
| 16 | Обследование участка на местности | Структурное подразделение землеустройства | - | В течение месяца, со дня истечения срока освоения земельного участка гражданином | Отметка в СМДО о результатах обследования |
| 17 | Внесение в районный исполнительный комитет предложений о необходимости отнесения земельного участка к определенным видам, подготовка необходимых материалов и проекта решения об отнесении земель к определенным видам6 | Структурное подразделение землеустройства | - | В течение 2 рабочих дней со дня обследования земельного участка на местности, дальнейшие действия - в порядке, установленном Положением о порядке перевода земель из одних категорий и видов земель в другие и отнесения земель к определенным видам, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2023 г. № 32 | Зарегистрированное предложение |
| 18 | Направление гражданину уведомления о необходимости возврата земельного участка7 | Структурное подразделение землеустройства | - | За 1 месяц до окончания срока пользования земельным участком | Зарегистрированное и направленное уведомление |
| 19 | Освобождение земельного участка, в том числе снос возведенного (установленного) временного индивидуального гаража | Гражданин | - | Не позднее истечения срока, на который предоставлен земельный участок | Освобожденный участок |

1 Данный перечень пошаговых действий разработан в соответствии с требованиями Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2023 г. № 32 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 195-З «Об изменении кодексов» (далее – Положение)

В соответствии с требованиями статьи 53 Кодекса Республики Беларусь о земле (далее – Кодекс), земельные участки для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей могут предоставляться во временное пользование Минским городским, городскими (городов областного, районного подчинения), районными, сельскими, поселковыми исполнительными комитетами в соответствии с их компетенцией собственникам транспортных средств – гражданам Республики Беларусь, зарегистрированным по месту жительства в этих населенных пунктах и являющимся:

инвалидами I и II группы;

инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата;

инвалидами Великой Отечественной войны;

заболевшими и перенесшими лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидами, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС;

лицами, у которых в установленном законодательством порядке находятся на воспитании дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата в возрасте до 18 лет;

постоянно проживающими в многоквартирных жилых домах, расположенных в сельских населенных пунктах.

2 Заявление подается в сельский, поселковый, районный, городской (городов районного, областного подчинения) исполнительный комитет                      по месту нахождения земельного участка (пункт 39 Положения).

3 В соответствии с подпунктом 1.41 пункта 1 статьи 1 Кодекса к организациям  по землеустройству относятся организации, входящие в систему Государственного комитета по имуществу, коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (при выборе земельного участка в границах г. Гомеля).

4 В соответствии с пунктом 86 постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 23 декабря 2022 г. № 44 «Об утверждении инструкции о порядке проведения работ по установлению (восстановлению), изменению границ земельных участков» для земельных участков, испрашиваемых гражданами для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей допускается установление нефиксированных границ.

5 В соответствии с подпунктом 1.14 пункта 1 статьи 1 Кодекса под занятием земельного участка понимается строительство объекта недвижимого имущества (осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, в том числе в отношении нежилых построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке) в случае, если земельный участок предоставлен для целей, связанных со строительством капитальных строений (зданий, сооружений), а также иное освоение земельного участка (осуществление комплекса работ в соответствии с целевым назначением и условиями предоставления земельного участка) в случае, если земельный участок предоставлен для целей, не связанных со строительством капитальных строений (зданий, сооружений).

6 Осуществляется в случае, если земельный участок предоставлен сельским исполнительным комитетом. Не применяется в случае, если земельный участок предоставлен из земель под застройкой.

7   Применяется в случае не обращения гражданина в местный исполнительный комитет за продлением срока пользования земельным участком.